Załącznik do Uchwały Nr ……./……/2026
Rady Dzielnicy V Krowodrza
z dnia ……….. 2026 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DZIELNICY V KROWODRZA ZA ROK  2025

I. Bieżąca działalność Zarządu w 2025 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy V Krowodrza IX kadencji pracował w następującym składzie osobowym:
1. Maciej Żmuda – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
2. Marcin Grega – Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy
3. Mariusz Bembenek – członek Zarządu
4. Anna Pojałowska – członek Zarządu 
5. Daniel Wiśniowski – członek Zarządu

Przewodniczący Rady i Zarządu Maciej Żmuda uczestniczył w pracach:
1. Komisji Architektury Budownictwa i Urbanistyki
2. Komisji Informacji
3. Komisji Infrastruktury Komunalnej

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy Marcin Grega uczestniczył 
w pracach:
1. Komisji ds. Lokalnego Dziedzictwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
2. Komisji Edukacji
3. Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa
Członkowie Zarządu:
Mariusz Bembenek uczestniczył w pracach:
1. Komisji Informacji 
2. Komisji Ochrony Zieleni
Anna Pojałowska uczestniczyła w pracach:
1. Komisji Infrastruktury Komunalnej
2. Komisji Ochrony Zieleni
Daniel Wiśniowski uczestniczył w pracach:
1. Komisji ds. Polityki Senioralnej
2. Komisji Sportu, Rekreacji i Aktywizacji Młodzieży.

Dyżury dla mieszkańców w biurze Rady Dzielnicy odbywały się po uprzednim umówieniu telefonicznym. Podczas dyżurów mieszkańcy zgłaszali wnioski i uwagi dotyczące spraw komunalnych, porządkowych, bezpieczeństwa i innych, które dotyczyły funkcjonowania Dzielnicy.
         Zarząd obradował na posiedzeniach. Łącznie w okresie sprawozdawczym odbyły się 54 posiedzenia. Frekwencja na posiedzeniach Zarządu przedstawiała się następująco: 
Przewodniczący – Maciej Żmuda – 96,29%
Z-ca Przewodniczącego – Marcin Grega – 96,29%
[bookmark: _Hlk36544785]Członek Zarządu – Mariusz Bembenek – 90,74%
Członek Zarządu– Anna Pojałowska – 100%
Członek Zarządu – Daniel Wiśniowski – 83,33%
Zarząd podjął na swoich posiedzeniach 59 uchwał, w tym działając na podstawie Uchwały Nr VIII/57/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy V Krowodrza Rady Dzielnicy V Krowodrza 12 uchwał opiniujących. Na podstawie Uchwały Nr II/7/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. Rady Dzielnicy V Krowodrza 
w sprawie upoważnienia Zarządu do delegowania Radnych,  Zarząd podjął 47 uchwał delegujących członków Rady do udziału w odbiorach prac realizowanych na terenie Dzielnicy V Krowodrza, zlecanych i finansowanych przez Miasto, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy, w komisjach, w oględzinach drzew wnioskowanych do usunięcia, oraz pozostałych ujętych w §3 pkt 5 Statutu Dzielnicy.
W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. Zarząd zorganizował 12 sesji Rady , na które przygotował 34 projekty uchwał oraz zaopiniował 18 projektów uchwał przygotowanych przez komisje. Projekty uchwał opracowane i wnoszone przez Zarząd dotyczyły między innymi istotnych zagadnień dla mieszkańców dzielnicy, rozdysponowania środków na zadania oraz zmiany zakresów zadań wynikających z bieżącej analizy ich realizacji.
Zarząd angażował się również w organizację i reprezentowanie Rady w imprezach plenerowych, konkursach, wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach, których inicjatorami były komisje problemowe Rady. W związku z tym występował z pismami do jednostek UMK, współorganizatorów, wykonawców i mediów realizując harmonogramy tych imprez.

                 SPRAWOZDANIA POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Przewodniczący Rady i Zarządu Maciej Żmuda
            Organizował pracę Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza oraz reprezentował Radę 
w spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, przewodniczącymi Rad Dzielnic oraz radnymi miejskimi, uczestniczył również w spotkaniach konwentu przewodniczących Rad Dzielnic. Ponadto brał udział w spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w sprawach ustalenia zadań finansowanych przez tę jednostkę, jak również brał udział w spotkaniach z Zastępcami Prezydenta Miasta Krakowa w sprawach dzielnicowych wymagających interwencji władz miasta. 
Jako przewodniczący Rady współpracował z jednostkami miejskimi: 
· Zarządem Dróg Miasta Krakowa - w sprawach dotyczących ustalenia zakresu remontów 
i wykonania remontu chodników, nakładek asfaltowych, zadań związanych z budową oświetlenia na terenie Dzielnicy V Krowodrza oraz odbioru wykonanych zadań,
· Miejskim Centrum Obsługi Oświaty - w sprawach dotyczących remontu szkół 
i przedszkoli oraz odbioru tych prac,
· Zarządem Zieleni Miejskiej - w zakresie zagospodarowania terenów zielonych,
·  Zarządem Infrastruktury Sportowej - w zakresie obiektów sportowych,
· ściśle współpracował ze szkołami: Szkołą Podstawą z Oddziałami Sportowymi 
nr 5, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, Szkołą Podstawową 
nr 33, Zespołem Szkolono-Przedszkolnym nr 4, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 18 oraz Młodzieżowym Domem Kultury „Dom Harcerza”.
Ponadto brał czynny udział w pracach przy redagowaniu gazetki dzielnicowej „Wiadomości Lokalne”. Utrzymywał kontakt z mediami udzielając informacji na temat pracy Rady. Przyjmował mieszkańców, w ramach dyżurów umawianych telefonicznie. 
          Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy V Marcin Grega
        Brał czynny udział w pracach Zarządu oraz Komisji ds. Lokalnego Dziedzictwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa oraz Komisji Edukacji. Ściśle współpracował z przewodniczącymi ww. komisji problemowych przy przygotowaniu projektów uchwał, opracowywaniu zadań tych komisji oraz reprezentowania ich stanowiska na posiedzeniach Zarządu. Zgodnie z powierzonymi kompetencjami nadzorował wykonanie zadań Rady w zakresie działań wszystkich komisji problemowych. 
Reprezentując Dzielnicę brał udział w spotkaniach dotyczących kwestii komunikacyjnych oraz organizacji ruchu i ochrony terenów zielonych (konsultacje społeczne dot. rewitalizacji Alei Słowackiego w Krakowie), a także ze Strażą Miejską i Policją w sprawie poprawy bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy. Brał udział w spotkaniach z Zarządem Zieleni Miejskiej, Zarządem Dróg Miasta Krakowa oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa przy omawianiu inwestycji, spotkaniach z mieszkańcami w sprawach zgłaszanych do Rady Dzielnicy. 
W związku z wykonywaniem obowiązków w ramach Komisji Edukacji brał czynny udział 
w przeglądach szkół, przedszkoli i żłobków jednocześnie utrzymując kontakt z dyrektorami placówek w ustalaniu planowanych wydatków ujętych w budżecie Rady Dzielnicy V Krowodrza.
Brał udział w organizacji Pikniku Krowoderskiego, Pikniku na Młynówce oraz był odpowiedzialny za przygotowanie i organizację wydarzenia „Mikołajki Sąsiedzkie na Krowodrzy”. Dodatkowo reprezentował Radę Dzielnicy V Krowodrza w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych Polskie Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie oraz Dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie.          
Ściśle współpracował z instytucjami oraz organizacjami z terenu Dzielnicy V Krowodrza. 
Z Muzeum Krakowa – Oddział Pomorska – w zakresie organizacji wydarzeń patriotycznych (dzielnicowych obchodów 82. rocznicy niemieckich zbrodni wojennych na Krowodrzy). Reprezentował Dzielnicę podczas uroczystości organizowanych przez Dyrekcję VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie upamiętniających rocznicę urodzin generała Stanisława Maczka oraz obchodów rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny ps. „Inka” organizowanych przez Dyrekcję XXV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego 
w Krakowie i Towarzystwo Parku im. dr H. Jordana. W ramach współpracy z krowoderskim oddziałem PZEiR (Polskiego Związku Emerytów i Rencistów) reprezentował Radę we współorganizowanych przez Dzielnicę wydarzeniach – spotkaniach świątecznych oraz rekreacyjnych z mieszkańcami zrzeszonymi w Związku. Podobnie reprezentował Dzielnicę na spotkaniu pn. „Dzień Seniora” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
W związku z wykonywaniem obowiązków w ramach prac Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi był odpowiedzialny za organizację obchodów 82. rocznicy egzekucji publicznych dokonanych przez Niemców na Polakach na terenie Krowodrzy oraz wspierał organizację spacerów tematycznych organizowanych na terenie Dzielnicy. Ponadto brał czynny udział w organizacji oraz utrzymywał stały kontakt z wybranym wykonawcą zadania finansowanego ze środków Rady Dzielnicy V Krowodrza dot. realizacji zadania filmowego " Krakowski Szlak Literacki -  Krowodrza ". Ponadto był odpowiedzialny za organizacje punktu do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.
         Uczestniczył, reprezentując Radę Dzielnicy w bieżących kontaktach z realizatorami zadań ujętych w budżecie Rady Dzielnicy V Krowodrza oraz przedstawicielami UMK. Opracowywał projekt budżetu Dzielnicy V Krowodrza na rok 2026 i nadzorował wykonanie zadań budżetowych w roku 2025.
         Członek Zarządu Mariusz Bembenek  
  W okresie sprawozdawczym brał aktywny udział w pracach Zarządu. Reprezentował Dzielnicę na różnych wydarzeniach zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza. Uczestniczył m.in. w: okolicznościowych obchodach pamięci gen. Stanisława Maczka, obchodzie rocznic niemieckich egzekucji na Krowodrzy, otwarciu nowych parków i miejsc rekreacji (skatepark, park Łokietka, park Kleparski), konkursie na koncepcję zagospodarowanie Modrzejówki,19. Dniach Pamięci Ofiar Gestapo.
Czynnie uczestniczył w pracach  Komisji Informacji i Komisji Ochrony Zieleni oraz ściśle współpracował z Komisją Kultury i Integracji Międzypokoleniowej.
Wspólnie z Komisją Kultury i Integracji Międzypokoleniowej uczestniczył w organizacji: XVII Pikniku Krowoderskiego z Nauką, II Pikniku Krowoderskiego Na Młynówce (m.in. zaprojektował materiały graficzne), pikniku kieszonkowego, sąsiedzkich mikołajek dzielnicowych, warsztatów filmowych „Od pomysłu do ekranu”.
Uczestniczył w przygotowaniu wszystkich numerów „Wiadomości Lokalnych” ściśle współpracując z redaktorem naczelnym i redaktorem technicznym gazety. Jest autorem projektu okładki wydawnictwa. Zajmował się dokumentacją fotograficzną wydarzeń w dzielnicy 
i relacjonowaniem wydarzeń dzielnicowych w gazetce oraz w Internecie.
Współpracował z Komisją ds. Lokalnego Dziedzictwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy zadaniu dotyczącym realizacji filmu poświęconemu historii przemysłu 
i kolejnictwa w Krowodrzy. Prowadził (non profit) trzy edukacyjne spacery historyczne we współpracy z Muzeum Krakowa, Oddział Ulica Pomorska.   
      Członkini Zarządu Anna Pojałowska
     W okresie sprawozdawczym brała czynny udział w pracach  Komisji Ochrony Zieleni oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej.
     Zgodnie z powierzonymi kompetencjami nadzorowała prace obu komisji problemowych , wnioski i sugestie oraz potrzeby finansowe związane z zadaniami statutowymi przedstawiała na posiedzeniach Zarządu jak również ustalenia podjęte przez Zarząd przedstawiała komisjom problemowym.
     Ściśle współpracowała z Zarządem Zieleni Miejskiej i Zarządem Dróg Miasta Krakowa 
w sprawie realizacji zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza oraz poprawy estetyki otoczenia 
i komfortu życia mieszkańców.
         Obsługiwała podobnie jak w latach poprzednich mobilne punkty umożliwiające mieszkańcom głosowanie w BO.
  Wielokrotnie reprezentowała Radę Dzielnicy na zewnątrz :
· spotkania z mieszkańcami kwartału mieszkalnego zawartego po między ul. Królewską ,Nowowiejską i Kijowską w sprawie zagospodarowania terenu przy budynku Chocimska 39 (za kantorem „Baksy”),
· oględziny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia,
· odbiory końcowe zrealizowanych zadań finansowanych przez Radę Dzielnicy.

      Członek Zarządu Daniel Wiśniowski
      W okresie sprawozdawczym brał udział w posiedzeniach Komisji ds. Polityki Senioralnej oraz Komisji Sportu, Rekreacji i Aktywizacji Młodzieży. Brał aktywny udział w pracach Zarządu. Reprezentował Dzielnicę zgodnie z wytycznymi przewodniczącego Rady 
i Zarządu Dzielnicy V. 


II. Wykaz realizacji zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza (środki przekazane przez Radę Miasta Krakowa na realizację zadań statutowych)

	Sprawozdanie z realizacji zadań Dzielnicy w 2025 r.

	 
	Przyznana                                                                                                                                           kwota
	Wykonanie                               
	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
	Opis wykonanego zakresu prac

	A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRYCH PROWADZENIE STANOWI ZADANIA WŁASNE GMINY
	1 414 000
	1 413 510,13
	 
	 

	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5, al. Kijowska 8 – dokończenie wymiany instalacji elektrycznej i inne prace remontowe
	50 000
	50 000,00
	SP Nr 5
	Remont pomieszczeń - zadanie zrealizowane.

	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5, al. Kijowska 8 – wymiana drzwi oraz podłogi PVC w budynku szkoły i inne prace remontowe
	100 000
	100 000,00
	SP Nr 5
	Remont pomieszczeń - zadanie zrealizowane.

	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12, al. Kijowska 3 - częściowa wymiana poszycia dachu i inne prace remontowe
	150 000
	150 000,00
	SP Nr 12
	W dniu 11.06.2025 została zwarta umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na łączną kwotę 439 110,00 na remont dachu. Termin realizacji do 45 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy. Zadanie zrealizowane.

	Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Konarskiego 2 - remont sanitariatów i inne prace remontowe
	140 000
	140 000,00
	MCOO/SP33
	Remont sanitariatów i inne prace remontowe. Zadanie zrealizowane.

	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Mazowiecka 70 - wymiana pionów kanalizacyjnych wraz z remontem łazienek i inne prace remontowe
	140 000
	139 653,06
	SP Nr 36
	Zadanie wykonane.

	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18, ul. Litewska 34 - malowanie sal przedszkolnych i inne prace remontowe
	40 000
	39 999,99
	MCOO/ZSP18
	Zadanie zrealizowane; malowanie sal szkolnych.

	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18, ul. Litewska 34 - remont sali gimnastycznej i inne prace remontowe
	120 000
	120 000,00
	MCOO/ZSP18
	Zadanie zrealizowane; wykonano remont sali gimnastycznej.









	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Urzędnicza 65 - remont gzymsów z uszczelnieniem obróbek blacharskich i inne prace remontowe
	110 000
	109 999,26
	MCOO/ZSP4
	Remont gzymsów z uszczelnieniem obróbek blacharskich na kwotę 98579,21 zł Umowa nr 5/2025/ZSP4 z 25.04.2025; Wymiana rynien i ofasowań kominów w ramach innych prac remontowych na kwotę 11420,05 zł Umowa nr 7/2025/ZSP4 - zadanie zrealizowane.

	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Urzędnicza 65 - ekspertyza/projekt remontu wiatrołapu i inne prace remontowe
	40 000
	40 000,00
	MCOO/ZSP4
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wiatrołapu na kwotę 38745 zł Umowa nr 2/2025/ZSP4; Wykonanie na wymiar rolet oraz montaż w remontowanej Sali lekcyjnej w ramach innych prac remontowych na kwotę 1255 zł - zadanie zrealizowane.

	Samorządowe Przedszkole nr 13, ul. Budryka 2 - malowanie sal i inne prace remontowe
	50 000
	50 000,00
	MCOO/P13
	Wykonanie malowania sal w samorządowym Przedszkolu nr 13, ul. Budryka 2 w Krakowie. Zadanie zostało zrealizowane.

	Samorządowe Przedszkole Nr 43, ul. Mazowiecka 45 - remont sanitariatu dla dzieci i inne prace remontowe
	120 000
	119 968,57
	MCOO/P43
	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa remontu łazienek, prace remontowe w budynku, wykonanie wymiany drzwi i malowania pomieszczeń jako inne prace remontowe, wymiana opraw oświetleniowych jako inne prace remontowe w ramach remontu sanitariatu.

	Samorządowe Przedszkole Nr 43, ul. Mazowiecka 45 - malowanie klatki schodowej z wymianą balustrady i inne prace remontowe
	45 000
	45 000,00
	MCOO/P43
	malowanie klatki schodowej z wymianą balustrady i inne prace remontowe - zadanie zostało zrealizowane.

	Samorządowe Przedszkole Nr 75, ul. Grottgera 28 - malowanie wszystkich sal przedszkolnych oraz holu i inne prace remontowe
	120 000
	119 890,11
	MCOO/P75
	Malowanie sal przedszkolnych oraz holu, remont wnęk zaplecza wraz z wymianą zabudowy. Zadanie zostało zrealizowane.

	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Mazowiecka 70 - pielęgnacja zieleni i drzew w otoczeniu szkoły
	20 000
	19 999,84
	SP Nr 36
	Zadanie wykonane.

	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Mazowiecka 70 - remont pomieszczenia dla nauczycieli WF, szatni przy Sali gimnastycznej i inne prace remontowe
	19 000
	19 000,00
	SP Nr 36
	Zadanie wykonane.













	Samorządowe Przedszkole nr 119, ul. Za Targiem - wymiana dużych zabawek w ogrodzie przedszkolnym
	100 000
	100 000,00
	MCOO/P119
	Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu zgodnie z umową nr 09/06/2025 z dnia 05.06.2025 na wymianę dużych zabawek w ogrodzie na kwotę 98815,79, pozostałą kwotę 1184,21 wydano na remont dachu S9FS-847/25/K51 oraz FA/1/11/2025.

	Samorządowe Przedszkole nr 119, ul. Za Targiem - montaż bramy przesuwnej w ogrodzeniu oraz przystosowanie terenu na miejsce postojowe 
	50 000
	49 999,30
	MCOO/P119
	Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu zgodnie z umową nr 08/06/2025 w dniu 05.06.2025 na wykonanie montażu bramy przesuwnej w ogrodzie oraz przystosowanie terenu na miejsce postojowe. FA/000018/2025.











	B) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z: OGRÓDKAMI JORDANOWSKIMI, ZIELEŃCAMI I SKWERAMI
	451 678
	451 620,54
	 
	 

	Zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie terenów według wskazania Rady Dzielnicy
	350 000
	349 942,54
	ZZM
	1) Wykonano roboty budowlane na kwotę 109 999,99 zł dotyczące częściowej realizacji projektu modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Mazowieckiej i Kmiecej - wykonano przebudowę ogrodzenia, rozbudowę oświetlenia oraz budowę dodatkowego wejścia na plac zabaw od strony Mazowieckiej.                       2) Zamontowano elementy małej architektury na terenie dzielnicy Krowodrza przy ul. Królewskiej i Chocimskiej wg wskazań Rady Dzielnicy V.   3) Wykonano roboty dot. budowy nowego przebiegu ciągu pieszego przy ul. Chocimskiej 39 za kwotę 48 900,00 zł; 4) kwotę 162683,56 zł wydatkowano na zakup elementów małej architektury i materiałów w ramach zadania pn. Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego; 5) zamontowano dwie tablice regulaminowe w parku u zbiegu ulic Władysława Łokietka i Składowej na działce nr 55 K-45, za łączną kwotę 6 703,50 zł- finansowanie ze środków dzielnicy na kwotę            4 678,99 zł. Pismem ID.51.5.2.26.KM2 z dnia 12.03.2026 poinformowano, że Uchwała nr XIX/100/2025 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 28 maja 2025 r. nie została zrealizowana ponieważ ostatecznie uznano za niezasadne wprowadzenie wskazanej w uchwale zmiany.

	Zadanie bieżące: Nasadzenia zieleni i rekultywacje na obszarze Dzielnicy V Krowodrza wg wskazania Rady Dzielnicy
	101 678
	101 678,00
	ZZM
	1) Wykonano nasadzenia krzewów w lokalizacjach: ul. ul. Królewska 72, 74, 76, al. Kijowska; wykonano montaż niskich płotków zabezpieczających rabaty w lokalizacji pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a pl. Inwalidów na łączną kwotę 73 733,00 zł; 2) za kwotę 27 945,00 zł wykonano rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z wywozem gruzu w ramach rekultywacji terenu przy ul. Chocimskiej 39. Pismem ID.51.5.2.26.KM2 z dnia 12.03.2026 poinformowano, że Uchwała nr XIX/100/2025 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 28 maja 2025 r. nie została zrealizowana ponieważ ostatecznie uznano za niezasadne wprowadzenie wskazanej w uchwale zmiany.


	C) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
	613 538
	613 524,11
	 
	 









	Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy V do wysokości środków wg. wskazań Dzielnicy:                                                                                                                                                                                                                             
1. ul. Chopina – remont chodnika po stronie nieparzystej, kontynuacja od ul. Konarskiego do ul. Urzędniczej,                                                                                                                                                                               2. ul. Czarnowiejska 82-84  (przed AMSO) - remont chodnika,   
3. ul. Kazimierza Wielkiego 70-72 - remont chodnika,                                                                                                                                                                                                                                                               
4. al. Kijowska – remont chodnika (od wjazdu do SP nr 5  w kierunku ul. Lea),
5. Remonty dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy V.
	613 538
	613 524,11
	 
	1. Zadanie zrealizowane. Wykonano: roboty rozbiórkowe i ziemne, krawężnik - 125,98 mb, obrzeże - 140,71 mb, podbudowa - 458,67 m2, nawierzchnia z kostki - 403,15 m2, nawierzchnia z mas bitumicznych i asfaltu - 167,34 m2 (273 657,97 zł).           2. Zadanie zrealizowane. Wykonano: roboty rozbiórkowe i ziemne, obrzeże - 56,08 mb, podbudowa - 166,54 m2, nawierzchnia z kostki - 152,17 m2 (97 302,02 zł).                                                                              3. Zadanie zrealizowane. Wykonano: roboty rozbiórkowe i ziemne, krawężnik - 57,13 mb, obrzeże - 48,89 mb, podbudowa - 149,74 m2, nawierzchnia z kostki - 114,62 m2, nawierzchnia z mas bitumicznych i asfaltu - 44,20 m2 (94 816,22 zł).                                                      4. -                                                                                                            5. ul. Brązownicza - remont nawierzchni. Zadanie zrealizowane. Wykonano: podbudowa - 294,28 m2, nawierzchnia bitum. - 294,28 m2 (147 747,90 zł).

	D) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z LOKALNĄ INFRASTRUKTURĄ SPORTOWA I REKREACYJNĄ
	96 600
	96 365,63
	 
	 

	WKS Wawel – wykonanie czyszczenia oraz monitoringu instalacji ogólnospławnej na terenie WKS Wawel oraz zakupy dla klubu
	50 000
	49 928,09
	ZIS
	W ramach zadania wykonano usługę czyszczenia oraz monitoringu instalacji ogólnospławnej na terenie WKS Wawel oraz zakupiono ekran interaktywny i wykaszarkę.

	WKS Wawel - naprawa istniejącego monitoringu 
	14 500
	14 384,85
	ZIS
	Wykonano naprawę istniejącego monitoringu na terenie WKS Wawel.

	WKS Wawel - montaż systemu monitoringu w Parku Młynówka Królewska 
	32 100
	32 052,69
	ZIS
	Zamontowano system monitoringu (15 szt. kamer, rejestrator, szafa Rack, switch) w Parku Młynówka Królewska.. 

	E) LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE
	308 603
	305 389,50
	 
	 

	Piknik Krowoderski 
	52 000
	51 581,89
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zorganizowano Piknik Krowoderski.

	Dofinansowanie do zajęć dla dzieci podczas akcji "Lato i zima w mieście 2025"
	10 000
	10 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Dofinansowanie półkolonii letniej i zimowej - "Zima w Mieście 2025" i "Lato w Mieście 2025".

	Konkurs piosenki dziecięcej "Debiuty 2025"
	2 000
	1 999,90
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Przeprowadzono konkurs "Debiuty 2025".

	Konkurs piosenki anglojęzycznej "Singing Kids"
	2 000
	2 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Przeprowadzono konkurs- zakup nagród, wynagrodzenie dla jury.

	Cykl konkursów plastycznych (świąteczna karteczka, maska tradycyjna)
	4 000
	3 995,10
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zakup nagród na przeprowadzone konkursy plastyczne.

	Nagrody dla uczestników innych konkursów organizowanych przez MDK
	6 000
	5 859,07
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zakupiono nagrody dla uczestników imprez i konkursów.

	Program "Wspieramy młode talenty"
	5 000
	4 946,06
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zorganizowano warsztaty Gospel i konkurs muzyczny.

	Poranki teatralne dla dzieci 
	5 000
	5 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Przeprowadzono cykl warsztatów dla dzieci "Poranki teatralne" - wynagrodzenie dla prowadzącej, zakupiono materiały do zajęć.

	Dofinansowanie do wystawy dla dzieci "Wehikuł czasu"
	2 000
	2 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zakupiono nagrody.

	Organizacja cyklu koncertów i warsztatów muzycznych
	6 000
	5 983,82
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zrealizowano cykl warsztatów muzycznych dla dzieci.

	"Daleko i blisko - wspomnienia z podróży" - cykl spotkań integracyjnych
	6 000
	5 995,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zrealizowano cykl spotkań integracyjnych.

	Dofinansowanie do cyklu zawodów w układaniu kostki Rubika 
	4 000
	3 740,99
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Dwukrotnie odbyły się zawody w układaniu kostki Rubika.

	Etnograficzne Warsztaty w Rogatce - edukacja regionalna
	7 000
	7 000,00
	CK Dworek Białoprądnicki
	Zakup materiałów plastycznych, warsztaty etnograficzne o charakterze plastycznym, honoraria prowadzących.

	Zakup materiałów promujących Dzielnicę w ramach lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych
	32 103
	31 970,77
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zakupiono materiały promujące Dzielnicę V.

	Spotkanie integracyjne dla seniorów - Dzień Seniora
	15 000
	15 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zorganizowano Dzień Seniora.

	Międzypokoleniowe zajęcia sportowe - joga dla kręgosłupa
	5 000
	5 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Odbyły się serie zajęć  sportowych.

	Międzypokoleniowy program edukacyjno-kulturalny 
	6 000
	6 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zorganizowano wycieczki                                                                              z przewodnikiem po Krakowie.



	Spotkanie integracyjne dla seniorów i młodzieży z Dzielnicy V
	6 000
	6 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Odbyła się seria spotkań integracyjnych.

	Spotkania sąsiedzkie w krowoderskich parkach kieszonkowych
	3 000
	3 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zorganizowano spotkania sąsiedzkie w parku kieszonkowym.

	Cykl spotkań "Porozmawiajmy o Krowodrzy"
	1 500
	1 500,00
	MHMK
	Zrealizowano cykl spotkań "Porozmawiajmy o Krowodrzy".

	Warsztaty filmowe
	3 000
	3 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zorganizowano warsztaty filmowe.

	Dzielnicowe Igrzyska Przedszkolaka
	2 500
	2 497,06
	SP Nr 5
	Zakupiono nagrody dla uczestników - zadanie zrealizowane.

	Imprezy sportowe
	3 000
	2 999,81
	SP Nr 12
	Zadanie zrealizowane. Zorganizowano Paraolimpiadę a w ramach niej gry i zabawy ruchowe. Zakupiono nagrody dla uczestników.

	Turniej piłki nożnej o Puchar Rady Dzielnicy V Krowodrza
	2 500
	2 500,00
	MCOO/ZSP4
	Organizacja turnieju piłki nożnej - zadanie zrealizowane.

	Dni Pamięci Ofiar Gestapo
	11 000
	11 000,00
	MHMK
	Dofinansowano koszty realizacji wydarzenia "Dni Pamięci Ofiar Gestapo".

	Dofinansowanie do działań patriotycznych w oddziale "Ulica Pomorska"
	2 000
	2 000,00
	MHMK
	Dofinansowano realizację działań patriotycznych w oddziale "Ulica Pomorska".

	Piknik sportowy
	7 000
	6 997,22
	MCOO/ZSP18
	Zadanie zrealizowane; zakup usługi prowadzenia pikniku, zakupiono akcesoria sportowe do rozrywek i artykuły pierwszej pomocy.

	Konkurs architektoniczny na koncepcję remontu rogatki na ul. Łokietka i u
stalenie sposobu jej użytkowania 
	10 000
	10 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zakupiono nagrody w konkursie.



























	Piknik wrześniowy/Bal międzypokoleniowy
	26 000
	26 000,00
	MCOO/ZSP4
	Usługi oraz zakupy w ramach organizacji Pikniku na Młynówce min. usługi reklamowe promujące piknik, przeprowadzenie warsztatów naukowych, usługa koordynacji pikniku, usługa organizacji potańcówki na zakończenie Pikniku, zakup pucharów i medali jako nagród dla zwycięzców w konkursach organizowanych w ramach Pikniku, zakup poczęstunku dla uczestników Pikniku, usługa nagłośnienie, usługa oświetleniowa podczas Pikniku , usługa przygotowania lemoniady na Pikniku, usługa przygotowania dekoracji Pikniku, zakup gier na doposażenie stanowisk rozrywkowych dla uczestników Pikniku - zadanie zrealizowane.

	Zakup materiałów poligraficznych oraz nagród w konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania willi "Modrzejówka"
	15 000
	14 963,44
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zakupiono materiały i nagrody                                                           w konkursie.

	Mikołajki Dzielnicowe
	21 000
	20 470,41
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zorganizowano Mikołajki Dzielnicowe.

	Spotkanie świąteczne
	5 000
	5 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zorganizowano cykl spotkań świątecznych.

	Spacer przyrodniczy po Krowodrzy
	1 200
	1 100,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Odbył się spacer przyrodniczy.

	Spacer "Architektura modernistyczna Krowodrzy"
	1 200
	1 106,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Odbył się spacer.

	Spacer "Przemysłowy szlak Krowodrzy"
	600
	553,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Odbył się spacer.

	Projekt edukacyjny "Szyfrodziewczyny na Krowodrzy"
	3 000
	1 639,25
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Odbyło się spotkanie i przeprowadzono warsztaty.

	Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Patronki i patroni naszych ulic"
	3 000
	3 000,00
	MDK, al. 29 Listopada 102
	Sfinansowanie filmu o Patronkach i Patronach naszych ulic.

	Edukacyjne spacery historyczne na terenie Dzielnicy V Krowodrza
	2 000
	2 000,00
	MHMK
	Przeprowadzono edukacyjne spacery historyczne na terenie Dzielnicy V Krowodrza.

	Warsztaty psychologiczne - trening umiejętności społecznych dla młodzieży z krowoderskich szkół
	5 000
	5 000,00
	CK Dworek Białoprądnicki
	Warsztaty psychologiczne dla dzieci.

	Treningi boule oraz mollky dla seniorów wraz z zakupem sprzętu
	5 000
	4 990,71
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zakupiono sprzęt oraz przeprowadzono cykliczne treningi.

	F) PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW - "BEZPIECZNY KRAKÓW"
	304 462
	304 453,29
	 
	 

	Remont, adaptacja i wyposażenia Oddziału II Krowodrza
	5 000
	5 000,00
	SMMK
	Prace remontowe w lokalach znajdujących się w budynku przy ul. Stachiewicza 3 w Krakowie będących we władaniu SMMK (wykonanie wylewek, demontaż krat okiennych). Zadanie zostało zrealizowane.

	Zakup komputera i oprogramowania 
	5 000
	5 000,00
	SMMK
	Zakupiono komputer, monitor, oprogramowanie - 2 szt. zadanie zostało zrealizowane.

	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy V - dodatkowe patrole Straży Miejskiej
	26 000
	26 000,00
	SMMK
	Wynagr. Osob. Prac.-dodat. Patrole ZUS, Fundusz Pracy. Zadanie zostało zrealizowane.

	Zakup materiałów profilaktycznych (kamizelki odblaskowe, breloki, opaski odblaskowe, książki, itp.), zakup nagród, organizacja i obsługa konkursów
	5 000
	4 999,14
	SMMK
	Zakupiono materiały profilaktyczne (opaski odblaskowe z nadrukiem SMMK, kamizelki odblaskowe z logo SMMK i telefonem alarmowym, workoplecaki odblaskowe z logo SMMK i telefonem alarmowym, kubki ceramiczne z nadrukiem logo SMMK i nr alarmowym, książeczki pn.:"kodeks drogowy małego pieszego", itp.). Zakupiono nagrody na konkursy, min. plecaki, butelki turystyczne, torby, worki. Zadanie zostało zrealizowane.

	Wykonanie oświetlenia w obszarze parkingu przy budynkach ul. Królewska 24-32
	80 000
	80 000,00
	ZDMK
	Zadanie zrealizowane w trybie zaprojektuj i i wybuduj. Opracowano dokumentację i wykonano: 5 szt. słupów, 5 szt. opraw.

	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy V - dodatkowe patrole Policji
	26 000
	26 000,00
	OC
	11 lutego 2025 roku zostało podpisane porozumienie z Komendą Miejską Policji w Krakowie nr W/V/13/OC/4/2025 dotyczące realizacji zadań statutowych Dzielnic przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - porozumienie rozliczono w terminie.






	Zakup materiałów profilaktyczno-dydaktycznych dla Dzielnicowych oraz Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji IV w Krakowie (np. elementy odblaskowe, książeczki edukacyjne, broszury itp. )
	5 000
	4 996,76
	OC
	6 lutego 2025 roku podpisano porozumienie W/V/9/OC/1/2025 z Komendą Wojewódzką Policji dotyczące zakupu materiałów edukacyjnych oraz drobnego sprzętu (alkomaty, narkotestery itp.) dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z wyszczególnieniem Komisariatów, dla których zaplanowano zakupy - porozumienie rozliczono w terminie.

	Dofinansowanie remontu Punktu Alarmowego w JRG nr 3
	30 000
	30 000,00
	KM PSP
	Zakupiono farby, grunt, tynk, klimatyzator ścienny, tablice korkowe i ceramiczne oraz stolarkę drzwiową. Zakupiono również materiały stolarskie, kontrolkę led, gniazdo, ramkę oraz klosz profila led, profil. Zadanie zakończono.

	Domontowanie opraw oświetleniowych w rejonie posesji ul. J. Lea 77-79 oraz ul. M. Smoluchowskiego 8-10, doświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy zachodniej stronie al. Kijowskiej od Młynówki Królewskiej do ul. Kazimierza Wielkiego oraz od ul. Królewskiej do J. Lea, wykonanie dowieszenia opraw wraz z wysięgnikami na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Reymonta (10 szt.), przejściach dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej (4 szt.), przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Rzeczna/Młynówka/Grottgera (1 szt.), przejściu dla pieszych przy ul. Racławickiej 28 (1 szt.) - do wysokości pozostałych wolnych środków finansowych
	93 462
	93 461,11
	ZDMK
	Zadanie zrealizowane. Wykonano montaż: wysięgników i opraw na istniejącym słupie w lokalizacjach: ul. Lea 77-79 oraz Smoluchowskiego: oprawa-3 szt.,-wysięgnik podwójny-3 szt., al. Kijowska doświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy zachodniej stronie al. Kijowskiej od Młynówki Królewskiej do ul. Kazimierza Wielkiego oraz od ul. Królewskiej do J. Lea w kierunku ciągu pieszo-rowerowego: oprawa - 18 szt., wysięgnik - 18 szt., słup- 2 szt.; ul. Reymonta: oprawa-10 szt., wysięgnik - 10 szt.; ul. Wrocławska: oprawa - 4 szt., wysięgnik - 4 szt.; ul. Racławicka: oprawa - 1 szt., wysięgnik podwójny - 1 szt.; ul. Rzeczna: wysięgnik 1 szt.; al. Mickiewicza: oprawa - 2 szt., wysięgnik - 2 szt.

	OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego - zakup umundurowania oraz wyposażenia ratowniczego 
	5 000
	5 000,00
	OC
	14 lipca 2025 roku podpisano umowę dotacji W/I/2933/OC/58/2025 z jednostką OSP GRS Kraków dotyczącą sfinansowania zakupu sprzętu, wyposażenia ratowniczego oraz umundurowania. Umowa została zrealizowana zgodnie z określonymi w umowie terminami.

	Kurs samoobrony dla mieszkańców
	8 000
	7 996,28
	SMMK
	Przygotowano i wydrukowano plakaty promujące kurs samoobrony dla mieszkańców. Zorganizowano kurs samoobrony dla mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane.

	Realizacja projektu "Zdrowa i bezpieczna Krowodrza"
	6 000
	6 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zakupiono lampki rowerowe.

	JRG nr 3 - dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wysokościowego w zakresie specjalistycznym  
	10 000
	10 000,00
	KM PSP
	Zakupiono drabiny nasadkowe. Zadanie zakończono.

	G) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	184 000
	184 000,00
	 
	 

	Dofinansowanie do zajęć hipoterapii i rehabilitacji ruchowej dla dzieci z terenu Dzielnicy V Krowodrza
	30 000
	30 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Dofinansowano zajęcia z hipoterapii i rehabilitacji ruchowej - przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci z ZSS nr 4.

	Dofinansowanie do półkolonii hipoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży 
	8 000
	8 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Dofinansowanie półkolonii hipoterapeutycznej - zakup materiałów do zajęć, zkup wyżywienia, organizacja warsztatów, transport.

	Rewitalizacja ogrodu
	13 700
	13 700,00
	SP Nr 12
	Zadanie zrealizowano. Rewitalizacja polegała na przycięciu szpaleru żywotników w ilości 10 szt., cięciu redukcyjnym i sanitarnym topoli, cięciu redukcyjnym 4 szt. świerków, klonów, drzew wielopniowych wraz z usługą utylizacji.

	Wymiana okładziny gresowej na wykładzinę obiektową w holu i inne prace remontowe
	100 000
	100 000,00
	SP Nr 12
	W dniu 26.05.2025 roku została zawarta umowa na kwotę 100 000 złz terminem realizacji do 31.07.2025 roku na wymianę okładziny gresowej na wykładzinę obiektową w holu szkoły. Zadanie zrealizowane.

	Dofinansowanie na zakup leków dla osób z niepełnosprawnością
	5 000
	5 000,00
	MOPS                 Filia Nr 7
	Pomocą w formie zasiłku celowego i celowo specjalnego na na zakup leków objęto 12 mieszkańców Dzielnicy V.

	Dofinansowanie do opłat mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnością
	10 000
	10 000,00
	MOPS                 Filia Nr 7
	Pomocą w formie zasiłku celowego i celowo specjalnego na dofinansowanie do opłat mieszkaniowych objęto 11 mieszkańców Dzielnicy V.





	Organizacja pikniku rodzinnego
	11 300
	11 300,00
	SP Nr 12
	Zadanie zrealizowane. Zlecono usługę wynajmu sceny wraz z montażem i demontażem zadaszenia scenicznego, nagłośnienia i obsługi oraz usługę wydruku plakatów, losów na loterię i oznakowania stoisk wystawowych.

	Renowacja wykładziny w salach lekcyjnych wraz z myciem specjalistycznym i czyszczeniem
	6 000
	6 000,00
	SP Nr 12
	Zadanie zrealizowane. Zlecono usługę czyszczenia i renowacji wykładziny w sali lekcyjnej.

	H) DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
	15 000
	15 000,00
	 
	 

	Projekt edukacyjny – zajęcia z symulatorem starości GERT
	15 000
	15 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Odbyła się seria zajęć z symulatorem GERT.

	I) DZIELNICWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
	246 850
	243 973,50
	 
	 

	Zakup nowości wydawniczych w postaci książek i audiobooków dla Filii nr 21 oraz 22
	20 000
	20 000,00
	Biblioteka Kraków
	Zakupiono księgozbiór za kwotę 20 000 zł w ilości 543 vol. W następującym podziale: Filia nr 21 - 10 000 zł 241 vol., Filia nr 22 - 10 000 zł 302 vol.

	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków - zakup stołu multimedialnego i laptopów do Filii nr 21
	20 000
	20 000,00
	Biblioteka Kraków
	Do Filii nr 21 zakupiono stół multimedialny oraz 2 laptopy za kwotę  20 000 zł.

	Dofinansowanie działalności kulturalnej i oświatowej
	5 000
	5 000,00
	Biblioteka Kraków
	W Filii nr 21 zorganizowano spotkanie z Maciejem Orłosiem na temat książki "Poza scenariuszem". Na działalność kulturalno-oświatową wydatkowano kwotę 5 000 zł.

	Zakup materiałow plastycznych i wyposażenia pracowni artystycznych
	6 000
	6 000,00
	CK Dworek Białoprądnicki
	Zakup materiałów plastycznych.

	Zakup wyposażenia pracowni ceramicznej
	3 000
	3 000,00
	CK Dworek Białoprądnicki
	Zakup narzędzi do pracowni płyty ogniotrwałej, toczków.

	Zakup elektrycznego koła garncarskiego z wyposażeniem
	5 500
	5 500,00
	CK Dworek Białoprądnicki
	Zakup kola garncarskiego.

	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18 - malowanie korytarzy 
	20 000
	19 633,17
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Wymalowane korytarze w MDK.

	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18 - wymiana lamp
	10 000
	10 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Wymieniono lampy w korytarzach MDK.

	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18 - odwodnienie przy ścianie zewnętrznej od strony tarasu
	20 000
	18 713,02
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Wykonano prace remontowe odwodnienia tarasu.

	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18 - naprawa murków przy schodach wejścia głównego 
	15 000
	13 916,19
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Naprawiono murek przy schodach wejściowych.

	Spotkanie integracyjne wielkanocne dla osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych i najuboższych mieszkańców Dzielnicy V
	5 500
	5 500,00
	MOPS                 Filia Nr 7
	W ramach zadania z okazji Świąt Wielkanocnych w dniu 18 kwietnia 2025 r. w barze "Zaczek" ul. Czarnowiejska 75 została zorganizowana Wielkanoc. Pomocą objęto 31 osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i najuboższych mieszkańców z Dzielnicy V.

	Spotkanie integracyjne wigilijne dla osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych i najuboższych mieszkańców Dzielnicy V
	3 000
	3 000,00
	MOPS                 Filia Nr 7
	W ramach zadania z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniu 22 grudnia 2025 r. w barze "Żaczek" ul. Czarnowiejska 75 została zorganizowana Wigilia. Pomocą objęto 24 osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i najuboższych mieszkańców z Dzielnicy V.

	Zasiłki celowe lub celowe specjalne na zakup leków dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych z Dzielnicy V 
	5 000
	5 000,00
	MOPS                 Filia Nr 7
	Pomocą w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego na zakup leków objęto 12 mieszkańców Dzielnicy V.

	Zasiłki celowe lub celowe specjalne na dofinansowanie  kosztów ogrzewania dla mieszkańców Dzielnicy V
	6 000
	6 000,00
	MOPS                 Filia Nr 7
	Pomocą w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego na dofinansowanie kosztów ogrzewania objęto 7 mieszkańców Dzielnicy V.

	Spotkanie wigilijne dla emerytów i rencistów z Dzielnicy V
	10 000
	10 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Zorganizowano spotkanie.

	Poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do uczniów liceum
	6 000
	5 984,00
	VII LO
	Bilety do kina i teatru dla uczniów VII LO w ramach programu zachęcającego do uczestnictwa w ofercie kulturalnej M. Krakowa, zajęcia edukacyjne Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny.

	Poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do uczniów liceum
	6 000
	6 000,00
	IX LO
	Zadanie wykonane.





	SP Nr 33, ul. Konarskiego 2 - dofinansowanie projektu "Mocni bez przemocy"
	10 000
	10 000,00
	MCOO/SP33
	Zadanie zrealizowane - przeprowadzono warsztaty musicalowe dla młodzieży oraz zakupiono artykuły biurowe potrzebne do realizacji zajęć.

	Organizacja Festynu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie
	4 350
	4 350,00
	Żłobek Nr 14
	Wydatki obejmowały zakup usługi animacyjnej oraz zakup drobnego poczęstunku dla uczestników festynu.

	Remont konserwatorski nagrobków na Krakowskich Cmentarzach 
	5 000
	5 000,00
	ZCK
	Prace remontowe przy pomniku nagrobnym na cmentarzu Rakowickim: dofinansowanie - ok. 34,64% kosztów prac renowacyjno-konserwatorskich i naprawczych pomnika nagrobnego na grobie Petera von Petrovits, żołnierza c. k. armii austro-węgierskiej zm. 1915 r. na kwaterze XXIII. Prace obejmowały kompleksowe prace konserwatorskie przy ww. nagrobku , w tym: usunięcie mchów, porostów i glonów, montaż zwalonego marmurowego obelisku, wykonanie zabiegu dezynfekcji powierzchni preparatem glono i grzybobójczym - metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre, oczyszczenie powierzchni z tzw. "fałszywej patyny", uzupełnienie ubytków kamienia, sklejenie pęknięć, polerowanie marmuru, wykonanie nowych spoin, pogłębienie i uczytelnienie napisów, wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień pigmentami mineralnymi na spoiwie, hydrofobizacja struktury preparatem krzemoorganicznym, uporządkowanie przyziemia wokół nagrobka. Zadanie zakończone w zakresie przewidzianym na 2025 r.

	Dofinansowanie pikiniku w ramach święta Szkoły Podstawowej nr 36
	12 000
	11 941,24
	SP nr 36
	Zadanie wykonane.
















	Organizacja czasu wolnego dla osób zrzeszonych w kołach emerytów, rencistów i inwalidów na terenie Dzielnicy V Krowodrza 
	10 000
	10 000,00
	MOPS                 Filia Nr 7
	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie ofert złożonej przez organizację pozarządową tj. Polski Związek Emerytów i Rencistów w Krakowie, Oddział Rejonowy Kraków - Krowodrza II. Podmiot w dniu 8 października 2025 r. zorganizował wyjazd do zajazdu "Zielone Wzgórze" w Zielonek k/Proszowic. W ramach programu zapewniono transport oraz spotkanie integracyjne wraz z poczęstunkiem dla 117 członków stowarzyszenia, zamieszkałych na terenie Dzielnicy V. Łączny finansowy koszt realizacji zadania wyniósł 18 212,00 zł z czego 10 000,00 zł wydatkowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków, a 8 212,00 zł z wkładu własnego organizacji realizującej zadanie.

	VII LO - zakup sprzętu sportowego do silowni i fitness
	10 000
	9 961,80
	VII LO
	Sprzęt sportowy do sal siłowni i fitness (m.in.. piłki, drążki treningowe, ergometr wioślarski).

	IX LO - zakup strojów sportowych dla drużyny koszykarskiej
	6 000
	6 000,00
	IX LO
	Zadanie wykonane.

	Spotkanie wielkanocne dla emerytów i rencistów z Dzielnicy V
	10 000
	10 000,00
	MDK "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
	Odbyło się spotkanie wielkanocne dla seniorów.

	ZSP Nr 18, ul. Litewska 34 - dofinansowanie obchodów jubileuszu 60 - lecia Szkoły Podstawowej nr 106
	10 000
	9 974,08
	MCOO/ZSP18
	Zadanie zrealizowane; zakup usługi cateringowej i wynajęcie Sali, wydruk materiałów informacyjnych, zorganizowano konkursy zw. z jubileuszem i zakupiono nagrody.

	Zakup laptopa dla Muzeum Krakowa – Oddziału „Ulica Pomorska”
	3 500
	3 500,00
	MHMK
	Zakupiono laptopa dla Oddziału Muzeum Krakowa "Ulica Pomorska".

	J) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA OBSZARZE DZIELNICY
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	K) KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY
	32 531
	32 250,76
	 
	 

	Redakcja gazetki dzielnicowej
	6 100
	6 100,00
	BD
	Zrealizowano zadanie: zawarto i zrealizowano umowę.

	Prowadzenie strony internetowej
	5 500
	5 500,00
	BD
	Zrealizowano zadanie: zawarto i zrealizowano umowę.

	Druk gazetki
	12 340
	12 060,36
	BD
	Zrealizowano zadanie: udzielono zamówienie publiczne, zawarto i zrealizowano umowę. Uwaga: kwota 279,61 zł była zabezpieczona na ew. waloryzację umowy na druk gazetek.

	Kolportaż gazetki lokalnej
	5 600
	5 600,00
	BD
	Zrealizowano zadanie: zawarto i zrealizowano umowę.

	Renowacja tablic informacyjnych Rady Dzielnicy V i inne prace remontowe
	2 991
	2 990,40
	ZDMK
	Zadanie zrealizowane. Wykonano remont istniejących tablic w ilości 4 szt. w lokalizacjach: ul. Lea, ul. Sienkiewicza-pl. Axentowicza, al. Kijowska, ul. Wrocławska/Kmieca.

	L) DZIELNICOWE PROGRAMY ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG INNYCH NIŻ TE WYMIENIONE W                       §3 pkt.1. lit. C STATUTÓW DZIELNIC
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Ł) OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO BIUROWA RADY I ZARZĄDU DZIELNICY
	4 500
	4 495,64
	 
	 

	Zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych i innych 
	4 500
	4 495,64
	OU
	Zakup zestawu głośnomówiącego (kwota 900 zł), zakup art.. Biurowych (kwota 2256,58 zł), zakup art. gospodarczych (kwota 143,42 zł), zakup art. spożywczych.

	M) ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE (REZERWA)
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	N) POZOSTAŁE WYNIKAJACE Z ZAPISÓW STATUTÓW
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM                                                                     (suma dziedzin: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+Ł+M+N)
	3 671 762
	3 664 583,10
	Wykonanie    99,80 %
	 




Przewodniczący Rady i Zarządu
 Dzielnicy V Krowodrza
                 
                         Maciej Żmuda
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