Dz-05.0021.33.2026	 Projekt uchwały Zarządu

z dnia 3 lipca 2026 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/…. /2026

RADY DZIELNICY V KROWODRZA

z dnia ……… 2026 r.

w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy V Krowodrza w latach 2027-2028

Na podstawie § 3 pkt 1 oraz  § 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 6699) Rada Dzielnicy V Krowodrza uchwala, co następuje:

§ 1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego przyjętego uchwałą nr XXXI/156/2026 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 26 maja 2026 r. zgodnie z poniższą tabelą:

| Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Spiżowej (5 szt. Lamp) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Realizator: Zarząd Dróg Miast Krakowa |  |  |
| Cel zadania: Wykonanie projektu wraz z budową oświetlania ul. Spiżowej |  |  |
| Lata: | Fazy realizacji inwestycji: | Kwota i źródło finansowania |
| 2027 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej | 0 zł - środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy V Krowodrza |
| 2028 | Zakończenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych | 130 000 zł - środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy V Krowodrza |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady i Zarządu

Dzielnicy V Krowodrza

Maciej Żmuda

Uzasadnienie:

Wprowadzenie przez Radę Dzielnicy V Krowodrza przedmiotowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ma na celu jego finansowanie i  realizację w cyklu dwuletnim.